江苏第二师范学院文件

江苏二师〔2020〕25号

江苏第二师范学院关于印发基本建设工程项目招投标管理办法的通知

各学院、部门：

经校长办公会讨论通过，现将《基本建设工程项目招投标管理办法》印发给你们，请遵照执行。

附件：基本建设工程项目招投标管理办法

江苏第二师范学院

2020年8月20日

附件

基本建设工程项目招投标管理办法

第一条  为了规范和加强学校基本建设工程项目的管理，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程质量管理条例》《江苏省建设工程招标投标管理办法》《关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见》等有关法律、法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所称基本建设工程项目，是指学校及学校所属各单位以财政拨款、自筹资金和其他资金进行投资的基本建设工程和修缮工程项目（包括房屋、建筑物的新建、扩建、改建、改造，校园绿化建设，道路铺设，通信网络搭建等），以及与其相关的大宗物资、设备采购及安装等项目。

第三条  学校基本建设工程项目招标采购管理的基本原则是：贯彻执行国家和地方的政策、法规；坚持学校招标采购程序，注重过程管理，保障学校事业的发展。

第四条  学校基本建设工程项目招标采购管理的主要任务是：对勘察、设计、招标代理、监理、施工、设备材料采购等按规定程序组织招标评标工作。

第五条  国有资产管理处（招标办公室）为学校基本建设工程项目招标采购的责任部门。

基建处负责基本建设工程招标采购项目的管理工作。

审计处负责基本建设工程项目招标文件的审核。

财务处负责基本建设工程项目招标采购资金的筹集、使用和审核支付管理。

第六条  基本建设工程项目招标采购工作遵循“公开、公平、公正和择优定标、节约高效”的原则，严格按法律规定和程序进行。

第七条  基本建设工程项目招标采购的方式有公开招标、邀请招标，以及竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式。

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

竞争性谈判，采购人邀请特定的对象谈判，并允许谈判对象二次报价确定签约人的采购方式。

询价，采购人邀请特定的对象一次性询价确定签约人的采购方式。

单一来源，采购人与供应商直接谈判确定合同的实质性内容的采购方式。

第八条  基本建设工程项目招标范围包括工程建设项目的勘察、设计、施工、质检、监理、招标代理、咨询服务及设备材料采购等。

第九条  根据《江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定》，凡符合下列条件之一的，属于依法必须招标的工程建设项目，采取协议供货或公开招标的方式确定施工、咨询服务、供货单位。

（一）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元以上的；

（二）施工单项合同估算价在100万元以上或者建筑面积在2000平方米以上的；

（三）重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元以上的；

（四）单项合同估算价低于本条第（一）、（二）、（三）项规定标准，但项目总投资额（不含征地费、市政配套费与拆迁补偿费）在2000万元（含）以上的。

第十条  单项合同估算价在5万元（含）以上且在“第九条（一）、（二）、（三）、（四）”各项标准限值以下时，学校应当采取校内公开招标的方式确定施工、咨询服务、设备材料供货单位。

若采用校内公开招标方式不符合经济合理性要求或其他特殊要求的，或潜在投标人少于3个而不能形成有效竞争的，由项目管理部门提出申请，分管校领导审批同意，可采取邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式确定施工、咨询服务、设备材料供货单位。

第十一条  单项合同估算价在5万元以下的各类零星工程咨询服务、工程建设材料及设备采购，由国有资产管理处（招标办公室）采用邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式，确定施工、咨询服务、工程建设材料及设备供货单位。采用各类方式的规定如下：

（一）对于下列情况，采用邀请招标方式采购。

1.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；

2.受自然地域环境限制的；

3.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；

4.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；

5.法律、法规规定不宜公开招标的。

（二）对于因技术复杂或者性质特殊而不能确定详细规格或者具体要求的、不能事先计算出价格总额的采购项目，采用竞争性谈判方式采购。

（三）对于规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，采用询价方式采购。

（四）对于只能从唯一供应商处采购的、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的、因必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求而需要添购的采购项目，采用单一来源采购方式采购。

第十二条  基本建设工程项目招标采购工作由国有资产管理处（招标办公室）会同基建处组织实施。

第十三条  国有资产管理处（招标办公室）会基本建设工程项目招标采购工作的管理机构。其主要职责是：

（一）审批一般性招标采购项目立项，重大招标采购项目立项报分管校领导审批或学校党政联席会审议批准。

（二）组织委托公开招标工作

1.贯彻落实招标采购相关法律、法规，接受政府业务主管部门监督、指导；

2.负责管理、监督招标代理机构的招标代理工作；

3.负责组织委托招标的相关工作，编制招标公告、招标文件、工程量清单和招标控制价；

4.参与协调招标、评标工作。

（三）组织校内公开招标评标工作

会同基建处编制发布招标公告、组织资格预审、编制招标文件、工程量清单和招标控制价。

（四）组织邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购工作。根据基本建设工程项目的不同情况确定采购方式。

（五）负责组织与中标或入选施工、咨询服务、供货单位签订合同。

（六）负责招标采购项目文件资料的整理、归档。

（七）负责协调中标单位合同执行期间的相关工作。

第十四条  纪委（监察专员办）是基本建设工程项目招标采购工作的监督管理部门。其主要职责是：

（一）组织制定招标采购工作相关监督制度；

（二）监督招标采购开标、评标过程，对各种招标采购相关制度执行情况进行监督；

（三）接受供应商、投标人和其他利害关系人对招标投标活动中工作人员违规违法操作的质疑和投诉。

第十五条  委托招标工作程序

（一）学校国有资产管理处（招标办公室）专业人员配备如不满足国家法律法规要求时，可以委托代理机构组织招标，招标代理机构按照省市相关规定确定。学校与招标代理机构签订招标代理合同。

（二）学校基本建设工程项目招标采购立项后，基建处将招标项目立项情况及时通知招标代理机构，并将相关招标基础材料移交招标代理机构。

（三）国有资产管理处（招标办公室）会同基建处应认真审查招标代理机构编制的招标公告、投标邀请书、资格预审文件、招标文件、中标通知书等，报送审计处审签；50万元及以上的重大项目需经学校法律顾问审核签署意见，再经审计处审签，修改后形成定稿，最后报分管校领导审批同意后，在规定招标采购平台和学校主页对外公开发布招标公告。

（四）招标代理机构应严格按照国家和南京市有关招投标管理规定，在政府采购平台组织招标评标工作；国有资产管理处（招标办公室）、基建处应积极参与、配合、协调。

（五）资格预审评审委员会、评标委员会专家数量和人员构成一般由省级政府采购评标专家库随机抽取确定，学校按规定派出校方评委代表，评标委员会现场评标或网上评标，确定中标单位并公示。

（六）公示完成后，学校与中标人签订合同，招标代理机构予以协助。

（七）委托招标项目完成15日内，国有资产管理处（招标办公室）、基建处应要求招标代理机构移交已经完成的招标项目的评标报告等所有资料，相关交接人员做好交接记录。

第十六条  校内公开招标工作程序

（一）发布招标公告或发出投标邀请书

1.采用公开招标的，国有资产管理处（招标办公室）应根据审批立项通过的招标采购项目在学校主页等相关媒体同时发布招标公告，且不同媒体发布的招标公告内容应当一致。招标方案确定采用资格预审对潜在投标人进行资格审查的，应当发布资格预审公告。

2.采用邀请招标的，国有资产管理处（招标办公室）应根据审批立项通过的招标方案向相关单位发出投标邀请书。

（二）资格预审

1. 国有资产管理处（招标办公室）会同基建处负责编制资格预审文件，经审计处审签。其中，50万元及以上的重大项目需经学校法律顾问审核并签署意见，再报审计处审签，修改后形成定稿，最终报送分管校领导审核批准；

2.根据立项审批通过的招标方案，国有资产管理处（招标办公室）、基建处对需要资格预审的招标项目组织资格预审，着重审查投标人技术能力、管理水平、财务能力、企业信用报告、信用评级报告、以往业绩信誉、有无不良记录；并向检察机关查询行贿犯罪档案结果等；

3.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。如果该项修改可能影响资格预审文件编制的，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前以书面形式通知所有获取文件的潜在投标人；时间不足的，应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间；

4. 国有资产管理处（招标办公室）根据不同项目确定资格预审委员会专家数量，并从学校专家库中抽取评审专家；

5.资格预审委员会应严格按照资格预审文件载明的标准和方法进行资格预审，并形成正式书面报告，由各评委签字确认。资格预审结束后，及时向合格投标候选人发出投标邀请书，并允许其购买招标文件；未通过资格预审的，不具有投标资格；

6.至提交资格预审文件截止时间止报名人少于3个的，或通过资格预审的合格申请人少于3个的，应当重新组织招标。重新组织招标后仍少于3个或已不能满足工期要求的，由基建处提出申请经分管校领导审核同意后，可进行自主采购。

（三）编制招标文件

1. 国有资产管理处（招标办公室）会同基建处编写招标公告和招标文件，经审计处审签；其中，50万元及以上的重大项目需经学校法律顾问审核并签署意见，再报审计处审签，修改后形成定稿，最终报送分管校领导审核批准。招标文件应至少包括以下内容：①项目基本情况；②招标范围；③投标人资质要求；④工期要求；⑤质量要求；⑥投标报价要求；⑦项目技术标准和要求；⑧工程量清单和招标控制价；⑨评标办法；⑩拟签订合同主要条款等。其中，工程量清单和招标控制价由基建处负责组织造价咨询机构编写；

2.招标项目需要划分标段、确定工期的，应当根据招标方案确定的招标范围合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明；

3.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其它内容；

4.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日；

5.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。如果该项修改可能影响投标文件编制的，应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；时间不足的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

（四）发售招标文件

1. 国有资产管理处（招标办公室）负责发售招标文件，同时根据实际需要确定资料费和投标保证金金额，相关费用由财务处统一收取。采用公开招标的，招标文件应发售给资格预审合格的投标候选人；若采用资格后审，招标文件应发售给符合条件的所有投标候选人；采用邀请招标的，应发售给获得投标邀请的特定投标人。

2.招标人必须按照招标公告规定的时间、地点和费用标准发售招标文件，且发售期不得少于5日。

（五）踏勘现场和集中答疑

根据实际需要，国有资产管理处（招标办公室）会同基建处按照事先规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，介绍项目总体情况、工程场地和相关的周边环境情况、负责技术答疑。

（六）接收投标文件

国有资产管理处（招标办公室）负责在招标文件要求提交投标文件的截止时间前接收投标文件，记载投标文件的送达时间、密封情况是否符合招标文件的要求，并由接受人和送达人签字。在开标前应妥为保管，不得开启投标文件或破坏其密封。对于投标截止时间后送达的、未密封或者未按招标文件要求密封的投标文件，不予接受。

（七）开标

1.开标会议由国有资产管理处（招标办公室）负责主持，在规定的时间和地点进行。开标时间和投标截止时间应为同一时间；

2.开标时，由监督人员、投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当场拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容（一般招标文件应附唱标单，以方便唱标时使用）；

3.开标过程应当记录，并要求投标人代表在开标记录上签字确认。开标记录应妥善保存，存档备查。

（八）评标

1.评标由评标委员会负责。国有资产管理处（招标办公室）根据不同项目确定评审委员会专家数量，在开标前1日由国有资产管理处（招标办公室）从学校评标专家库中抽取，必要时可商请政府采购平台委派专家。评标委员会成员若与投标人有直接利益关系必须回避。

2.评标应由评标委员会推选评标委员会的组长负责组织实施，严格按照招标文件载明的评标办法进行评审（包括资格后审），不得采用招标文件规定以外的评审方式。如有必要可书面要求投标人对投标文件中含义不明确的内容书面作出必要澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质内容。

3.评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.评标开始前评标委员会成员应签署评标专家声明，并在签到表上签字以证明其出席。评标完成后，评标委员会应提交招标人书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人一般不超过3个，并标明排序。评标专家应在评标报告及其他相关评审文件上逐一签字确认。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见的，视为同意评标结果。

5.经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求，可以否决所有投标；经评标委员会评审认定废标后因有效投标不足3个且明显缺乏竞争的，可以否决所有投标；经评标委员会评审认定废标后虽有效投标不足3个但有1个及以上投标文件实质性满足招标文件所有要求的，也可以推荐中标候选人。所有投标被否决的，应当重新组织招标。

6.学校支付专家评审劳务费。除此之外，评审专家不得接受投标人或其他利益相关人的任何额外费用。

（九）定标

1.根据评标委员会提出的书面评标报告，在推荐的中标候选人中确定中标人。一般应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，可以根据评标委员会提交的有排序的中标候选人名单依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织招标；

2.评审结果在学校网站上进行公示，公示期不得少于3日。投标人对评标结果有异议或投诉的，应当在评审结果公示期间向招标人书面提出。自收到异议或投诉之日起3个工作日内由国有资产管理处（招标办公室）会同基建处作出答复。

（十）发出中标通知书

中标人确定后，国有资产管理处（招标办公室）向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和投标人具有同等法律效力。

（十一）签订合同

中标通知书发出30日内，基建处会同国有资产管理处（招标办公室）根据招标文件及补充招标文件、中标人的投标文件及承诺书，就合同条款与中标人进行谈判并按学校相关规定审核后签订合同。

（十二）归档资料

国有资产管理处（招标办公室）、基建处负责对招标各环节做好记录。招标过程中形成的各种记录、招标文件及补充招标文件、投标文件及承诺书、招投标情况书面报告、合同文本等所有记录及文件正本由国有资产管理处（招标办公室）、基建处按项目负责整理、妥善保管，并整理归入项目档案，向学校档案馆移交归档。

第十七条  竞争性谈判、询价、单一来源采购工作程序

（一）竞争性谈判采购按以下程序进行：

1. 国有资产管理处（招标办公室）、基建处负责编制竞争性谈判文件，经审计处审签后，按学校相关规定报校领导审核批准；

2. 国有资产管理处（招标办公室）、基建处负责进行市场调查分析，重点掌握潜在竞价人的资质、业绩、信誉、综合实力等；

3. 国有资产管理处（招标办公室）负责在学校招标办公室网站上发布竞争性谈判公告，并向3家及以上经营同类业务、达到相应资质要求的单位发送竞价邀请函；

4.根据需要，国有资产管理处（招标办公室）、基建处组织资格预审工作。由国有资产管理处（招标办公室）从学校专家库中随机抽取评审专家组成竞争谈判小组；

5.竞争性谈判小组负责谈判，各竞价人应按规定的时间、地点派代表参加竞争性谈判工作，谈判过程中允许各竞价人二次报价；

6.规格型号、技术要求和其他商务相同时，一般选择价格最低者为中选单位。如有特殊情况，由竞争性谈判小组集体讨论决定；

7.根据竞争性谈判小组的评审结果和竞价人承诺，国有资产管理处（招标办公室）、基建处负责与中选单位进行商谈并拟订合同，经审计处审签后，按学校相关规定报校领导审核批准。

（二）询价采购按以下程序进行：

1.国有资产管理处（招标办公室）、基建处根据技术和商务要求，负责编制询价文件；

2.国有资产管理处（招标办公室）、基建处负责进行市场调查分析，确定询价对象；

3.国有资产管理处（招标办公室）工作人员直接向3家及以上经营同类业务、达到相应资质要求的供应商进行询价；

4.要求各供应商在规定时限内向指定的传真机进行传真报价，各供应商只允许一次报价；

5.国有资产管理处（招标办公室）、基建处、纪委办公室（监察处）经比较分析后初步确定中选单位，规格型号、技术要求和其他商务相同时，一般选择价格最低者为中选单位。询价结果由3部门会签；

6.国有资产管理处（招标办公室）、基建处负责与中选单位进行商谈并拟订合同，经审计处审签后，按学校相关规定报校领导审核批准。

（三）单一来源采购按以下程序进行：

1.国有资产管理处（招标办公室）、基建处负责进行市场调查分析，重点掌握唯一来源供应商的资质、业绩、信誉、综合实力等；

2.基建处负责提出单一来源采购方案申请，按学校相关规定报校领导审核批准；

3.国有资产管理处（招标办公室）、基建处组成谈判小组负责与供应商进行谈判，并拟订合同，按学校相关规定报校领导审核批准。

第十八条  本办法由国有资产管理处（招标办公室）负责解释，自发布之日起施行。

江苏第二师范学院校长办公室                2020年8月20日印发